**Documento de Aceite ou Entrega do Projeto**

Identificação do Projeto

|  |
| --- |
| **Projeto**  *Mob’Share* |
| **Gerente do Projeto** |
| **Nome do Pacote de Trabalho**  *Planejamento* |
| **Nº Processo da WBS/EAP** |
| **Nome do Stakeholder(s)**  *Marcel Teixeira* |

Histórico de Registros

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Descrição** |
| 1.0 | *08/03/2019* | *Igor, Leonardo, Sarah, Kaio e Emanuelly* | Elaboração do documento |

1. Produtos Entregues

* Documentação;
* Levantamento de Requisitos;
* Site da Empresa;
* UML;
* WBS

1. Classificação do Aceite

( ) Produto/serviço considerado conforme

( ) Produto/serviço considerado conforme com restrição

( x ) Produto/serviço considerado não conforme

1. Considerações Finais

* Documentação;

**Introdução e Embasamento Teórico** - Verificar com a professora Adriana

**A empresa** – Não encontrei essa informação **(Não entregue pelo grupo)**

* Levantamento de Requisitos;

**Ok.**

* Site da Empresa;

**Ok.**

* UML;

**Não consegui abrir os arquivos entregues**

* WBS

**Verificar** - Nas tarefas de Web, é importante verificar se todas as atividades realmente estão relacionadas, acredito que as atividades código que vocês criaram talvez não esteja completa.

Sugiro dividirem a WBS em Planejamento, Desenvolvimento, Testes, etc. Está um pouco confuso a separação realizada, pois eu não consigo saber o que é planejamento ou execução de tarefas.

1. Declaração de Aceite - Aprovação

Os produtos acima listados foram entregues e aceitos, conforme descrito neste **Termo de Aceite**.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Gerente de Projetos Stakeholder Envolvido